Herramientas ILS

Para llevar a buen término este proyecto, hace falta:

- Técnico: con horas de dedicación exclusiva. Sus tareas serán:
  - proponer funcionalidades, para luego decidir cuales se implementarán.
  - encargarse de realizar una primera validación de las etapas que vaya desarrollando. Una vez cerrada pasan a ‘Testeadores’.
- Testeadores: personas físicas o jurídicas que sean público objetivo. Sus tareas serán:
  - Realizar un segundo testeo con la finalidad de detectar posibles errores.
  - Evaluar la utilidad de la herramienta.
  - Evaluar la experiencia de usuario.

Una vez validado por ambos, pasa a entorno PRO

Dos herramientas en desarrollo:

Autoevaluación
  - Fase I. Finalizada.
    - Pendiente de realizar pruebas por parte de público objetivo
  - Fase II. Pendiente de desarrollo.
    - En base al resultado obtenido en Fase I, hay que realizar un desarrollo que permita tener una visión global de toda la normativa específica que debe aplicar junto con una serie de alarmas, recordatorios, repositorio de documentos que necesitará para estar al día, llevar un control, un seguimiento...

Indicadores ambientales
  - Entrada datos: Finalizada. Pendiente de realizar pruebas de validación por parte de técnico. Pendiente de realizar pruebas por parte de público objetivo.
  - Explotación datos: Pendiente de revisión (demasiada funcionalidad). Pendiente de realizar pruebas se validación por parte de técnico. Pendiente de realizar pruebas por parte de público objetivo.

Cuándo: